江阳区“金融人才之家”全过程造价咨询服务随机抽取公告

一、实施依据

根据江阳区“金融人才之家”的建设情况，本项目现通过固定价方式随机抽取中选人（咨询人），诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的抽取。

二、项目概况（表1）

| 项目业主 | 四川建川兴泸建筑工程有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阳区“金融人才之家”全过程造价咨询服务 |
| 采购编号 | XYJTJCCG[2021]042号 |
| 建设地点 | 酒城大道四段 |
| 实施时间 | 拟于2021年9月30日前完成，暂定工期30日历天 |
| 工程规模 （和/或标准） | 泸州江阳区“金融人才之家”全过程造价咨询服务，位于酒城大道四段。服务内容包括按照相关文件要求编制该项目的工程量清单(含预算控制价)编制、施工阶段全过程造价控制、审核竣工结算以及委托人交待的其他任务。 |
| 建设资金 | 自筹资金，已落实 |
| 其他 | / |

- 抽取内容（合同段划分）

江阳区“金融人才之家”全过程造价咨询服务，一个标段。

四、资格要求

（一）一般要求：具有独立企业法人资格。

（二）资质要求：企业资质等级不应低于（包括）:具有国家建设行政主管部门颁发的工程造价咨询乙级及以上资质。

（三）其他要求：/ 。
    （四）本项目不接受联合体参加抽取。

五、申请人参加抽取

（一）请有意参加本项目竞争的申请人，到全国公共资源交易平台（四川省泸州市）(http://www.lzsggzy.com)和泸州兴阳投资集团有限公司网站（www.xytzjt.cn）自行下载抽取公告。
    （二）项目业主以抽取公告公布的工程发包价和合同样本为依据，按照随机抽取方式确定唯一中选人实施合同范围内容，咨询基本费用总价包干，效益审核费另计。
    （三）本项目（合同段）项目业主采用的报价方式、报价要求、工程发包价、保证金一览表如表三。

报价方式、报价要求、工程发包价、保证金（表三）      单位：万元

| 合同段 | 报价方式 | 报价要求 | 工程发包价 | 抽取保证金 | 履约保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他工程 | 固定价 | / | 8 | / | 0.8 |  |

六、工作程序

（一）提供资质条件清单

授权委托人提供以下资料（盖公司鲜章）的复印件参加资格审查：

1.拟任项目负责人有效一级造价工程师；
2.企业法人营业执照副本；
3.企业资质证书副本；
4.省外企业需出具《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》；
5.企业为拟任项目负责人缴纳的最近6个月养老保险；
6.抽取申请函、授权委托书和法定代表人身份证明原件；

7.申请人拟派项目主要业务人员一览表。

（二）踏勘现场

不组织踏勘现场。

（三）随机抽取时间或许地址

通过资审后，其授权委托人于北京时间 2021 年 7 月 28 日 9 时  30   分，在泸州兴阳投资集团有限公司2F会议室（泸州市江阳区张坝西门景区综合楼2F）参加随机抽取。

（四）抽取程序

1.项目业主在有关监督人员的现场监督下，将事先标明数字1至X（X代表抽取申请人家数）序号的X个乒乓球一并放入密封箱内，并随意摇晃。抽取申请人按照抽取参会签到表的顺序在密封箱内随机抽取一个乒乓球，按照乒乓球上的序号确定抽取人在第二轮参加抽取的顺序（比如：抽中的乒乓球上序号为1，则该抽取申请人在第二轮抽取中第一个抽取，以此类推），第一轮抽取完成后予以登记签字确认。

2.项目业主在有关监督人员的现场监督下，将事先填写好序号的X个乒乓球一并放入密封箱内，并随意摇晃。抽取申请人按照第一轮抽取确定的顺序进行抽取，直至抽到填写序号1的乒乓球（即为中选人）为止，抽中1的单位为中选单位。

3.抽取结束后项目业主将抽取结果公布，并由监督人员和参加抽取单位授权代表人在抽取结果上签字确认。

（五）中选通知书及合同签订

1.结果公示结束后，中选人凭介绍信到四川建川兴泸建筑工程有限公司领取中选通知书，否则取消中选资格。

2.领取中选通知书后2日内缴纳履约保证金0.8万元并及时签订合同。

七、联系方式

项目业主（全称）：四川建川兴泸建筑工程有限公司

地    址：四川省泸州市江阳区张坝景区西门综合楼1F
邮    编：646000
联 系 人：张女士
联系电话：0830-6522205

传    真：0830-6522205

四川建川兴泸建筑工程有限公司

2021年7月22日

# 附件1：

# 一、抽取申请函

四川建川兴泸建筑工程有限公司 (项目业主名称)：

我方已仔细研究了 江阳区“金融人才之家”全过程造价咨询服务抽取公告及其所有附件的全部内容，在完全理解并严格遵守抽取公告的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次抽取活动。

我方声明：参加抽取抽取时所派的授权委托人和提供的申请材料全部符合抽取公告所列要求，并真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。拟任项目负责人不同时承担另外的工程，否则自愿放弃抽取和中选机会。

如我方中选，我方承诺：

1、我方愿意完全按照项目业主通过抽取公告、合同样本提出的要约及价格签订正式合同，并按合同约定提供服务。

2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。

3、本申请函属于合同文件的组成部分。

以上为我方参加抽取的申请，如违反，则自行承担相应法律责任，自愿按照相关规定接受处罚，并无条件接受半年内四川省范围内市场禁入处理。

抽取申请人：                   （盖单位章）

拟任项目负责人：                （签字）

地址：

联系方式：

年    月    日

附件2：

二、授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 江阳区“金融人才之家”全过程造价咨询服务抽取申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

抽取申请人：                  （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

年    月    日

注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用

附件3：

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

抽取申请人：               （ 盖单位章）

年    月    日

附件4：

## 三、申请人拟派项目主要业务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 相关资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.申请人拟派往本项目的主要业务人员应为申请人本单位人员。

2.中选人未经采购人同意，项目主要业务人员名单不得擅自变更。

3.需提供身份证、相关资格证书复印件并加盖公章。

# 附件5：

# 江阳区“金融人才之家”全过程造价咨询服务（草案）

- 协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事 项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：江阳区“金融人才之家”全过程造价咨询服务

2.工程地点：酒城大道四段

3.资金来源：自筹。

6.建设工期或周期2021年9月底完成。

二、咨询人服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：

1.收集及熟悉项目相关资料；

2.自行组织或参加委托人组织的现场勘踏;

3.参加设计文件审查会议（若需）；

4.计算工程量，调查材料和设备市场价格；

5.依据设计文件、工程技术文件、竣工文件、设备材料采购合同、类似工程施工方案、现场勘踏情况、工程造价管理机构发布的工程造价信息、市场价格信息及相关配套文件编制工程量清单及招标控制价、审核工程结算；

6.与《工程项目设计概算》对比分析；

7.工程技术经济指标分析；

8.服从业主因主管部门多次调整图纸版次，导致重复工程量计算、组价等的施工图控制价（包括工程量清单、工程预结算）编制审核整理工作；

9.主动沟通、配合财政评审、审计主管单位，直至出具财评报告、结算报告；

10.按照规定要求编制招标工程量清单和出具结算审核报告；

11.协助配合招标投标阶段工程量清单编制、整理、答疑、工程实施过程中涉及控制价或招标清单、过程收方、认价核价、变更等中有关事项的服务及工程竣工后的结算审核服务；

12.配合实施过程中设计变更涉及的预算编制及对口送财政评审；

13.本工程的附属、零星工程、设备材料采购等均属于本项目造价咨询范围；

14.积极协助业主对工程实施过程中造价争议等其他造价咨询提供技术支持；

15.其他需要造价咨询单位向业主提供的工作。

具体服务范围及工作内容详见附录 A中勾选的项目执行。

三、服务期限

1.编制时间：本合同约定的编制招标控制价自收到委托人全部所需资料7日历天完成；取得项目财政评审报告后3日历天完成招标工程量清单编制工作；施工阶段全过程造价控制；委托人收到结算资料后30日内完成审核并出具报告。

2.其他服务内容（第二条）根据工程进度适时参与；

3.从签订合同后，编制成果文件，取得项目财政评审报告；配合进行施工阶段有关控制价（财评价）的咨询解释工作；出具竣工结算审计报告等。

四、质量标准

1.工程造价咨询成果文件应符合满足《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、2020年《四川省建设工程清单计价定额》及其配套的计算规范要求，《建设工程招标控制价编审规程》（CECA/GC 6-2011）等现行相关行业主管部门和行业协会相关规定；

2.招标控制价、工程量清单子目项目特征描述详细具体准确，不产生歧义。

五、酬金或计取方式

合同总价：80000元（大写：捌万元整）（含税）

计取方式： 固定总价

除专用条款第3.5条、第3.6条、第3.8条、第4条外，其他因素引起的，咨询费均不作调整。

六、合同文件的构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中选通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：2021年 月  日

2.订立地点：泸州市江阳区

九、合同生效

本合同自法定代表人或授权代理人签字并加盖单位印章之日起生效。

十、合同份数

本合同一式肆份，具有同等法律效力，其中委托人执 叁 份，咨询人执壹份。

委 托 人：	（盖章）	                 咨 询 人：              （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             法定代表人或其授权的代理人： 
第二部分	通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 词语定义 组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2 语言本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3 合同文件的优先顺序 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，

属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录 C 的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实 性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2 提供工作条件 委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1 委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录 D 中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3 合理工作时限 委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4 委托人代表 委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5 答复 委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6 支付 委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2 项目负责人 咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。

3.1.3 在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前 3 日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4 咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2 咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4 咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5 咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6 咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3 咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强 制性标准、规范。咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录 C 中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4 使用委托人房屋及设备的返还 项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托 人。

4.违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2 委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3 委托人未能按期支付酬金超过 14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准 利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2 因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1 支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应 付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有异议部分的支付委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后 7 日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项 按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3 合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2 合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。 除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4 合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除， 其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止 除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1 协商 双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2 调解 如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼 双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1 考察及相关费用 除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2 奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3 保密 在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4 联络

8.4.1 与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2 委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5 知识产权 除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供 给任何第三方。除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任 何第三方。双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人 侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导 致侵权的，由委托人承担责任。除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对 方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分	专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

# 1.2 语言 本合同文件除使用中文外，还可用	/  。

1.3 合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：1.本合同协议书；2.本合同专用条件；3.本合同通用条件；4.招标文件（含补遗书）；5.适用于本合同的其它法律法规文件。

1.4 适用法律：本合同适用的其他规范性文件包括: 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协[2002]第016号)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7）、《建设项目施工图预算编审规程》（CECA/GC7）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）、《四川省工程造价咨询服务标准》（川建价师协【2017】11号）等 现行的适用于本合同的法律法规、规范或要求文件。

2.委托人的义务

# 2.1 提供资料

委托人按照附录 C 约定无偿向咨询人提供与本合同业务有关资料的时间为：根据工程进度需要及时提供，最迟在合同签订后5日内。

# 2.2 提供工作条件

2.2.1 项目咨询人员自行考虑。

# 2.4 委托人代表

委托人代表为：张梅  ，其权限范围：全部工程内容。

2.5 答复

委托人同意在 7日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，可酌情考虑延长工期。

3.咨询人的义务

# 3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具造价工程师资质，团队人员的数量为4人。

3.1.2 项目负责人为：                 ，项目负责人为履行本合同的权限为：控制价、工程量清单编制、施工阶段全过程造价控制、竣工结算审核等。

3.1.3 咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：除委托人要求外，均不得更换咨询团队人员。

3.1.4 委托人要求更换咨询人员的情形还包括：不能满足委托人要求或不能胜任该工作。

# 3.2 咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人向委托人提供有关资料的时间： /

3.2.2 咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：详见附录 B。具体要求如下：

（1）咨询人应在收到全部所需资料7天内提交合格的招标控制价工程造价咨询成果，包括纸质文件 叁套 和电子文件壹套；

（2）待财政评部门出具正式财政评审报告后，收到委托人提供的所需资料3个工作日内提交合格的招标控制价和招标工程量清单咨询成果，包括纸质文件叁套 和电子文件壹套；

（3）确保电子文件与纸质文件一致。如电子文件与纸质文件不一致，招标控制价以纸质文件为准；招标工程量清单以由《泸州市建设工程商务标招标书编制系统》编制生成统一的电子商务招标文件，格式为*.ZBS的电子版为准；

（4）施工阶段负责项目进度审核和跟踪审计情况总结，包括纸质文件叁套 和电子文件壹套；

（5）工程竣工后提交完整结算资料30日出出具竣工结算审计报告，包括纸质文件叁套和电子文件壹套。

3.2.4 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后7 日内给予书面答复。

3.3 咨询人的工作依据经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为： 中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建筑工程工程量清单计价规范》、现行2020年《四川省建设工程清单计价定额》、及配套定额有关事项的通知等相关文件及当地政府相关规定；若本合同未约定，执行工程所在地现行相关法律法规、行业标准。

3.4 使用委托人房屋及设备的返还：咨询人应在本合同终止后十日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为与接收形式一致。

3.5咨询人提供的最终造价咨询成果，经泸州市江阳区财政评审中心评审，漏项的价值(含税)超过总造价3%（含）—5%的，扣除咨询费用的20%；漏项价值超过总造价5%（含）—10%的，扣除咨询费用的40%；漏项价值超过10%（含）的，视为咨询人违约，委托人不支付任何费用，咨询人还需向委托人支付违约金。

3.6咨询人提供的最终造价咨询成果，经泸州市江阳区财政评审中心评审，总审减预算金额5%（含）—15%的，超出5%部分产生的财评审减费用由咨询人支付；总审减超过15%的，视为咨询人违约，委托人不支付任何费用，咨询人还需向委托人支付违约金。其中本条的审增审减不品跌计算。

3.7执行3.5、3.6款时，不看财政评审过程，只执行财政评审结果的增减情况进行核实。咨询人可在财政评审期间或财政初稿复核时向财评单位提出相关问题，但不免除其财评最终结果出具后执行3.5、3.6款的约定。

3.8审减率超过5%的效益审核费，按照超过5%的审减金额的4%计取（审减率未超过5%的只计取基本费），审增与审减金额分别计算、互不抵消，按照谁受益谁支付的原则执行，审增效益费及超过5%的效益审核费由结算编制人支付。

3.9咨询人必须在泸州有固定的办公场所。派往本项目相关造价人员不应低于4人（其中1名造价工程师，编制人员中土建、安装编制至少各1名）。业主方有权对人员情况进行监督，对该项目人员每少于1人，扣减咨询费用5%。(相关证书交由采购人保管，直至本合同事项履行完毕方予以退还证书）。

4. 违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人违约金的计算及支付方法：项目造价咨询酬金的10%。

4.1.2 委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：直接经济损失x酬金比率。

4.1.3委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：按通用条件的约定。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人违约金的计算及支付方法：项目造价咨询酬金的20%。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：直接经济损失x酬金比率。累计赔偿总额和违约金不应超过本项目造价咨询酬金总额（除去税金）。

5. 支付

5.1 支付货币币种为：人民币，汇率为：  / ，其他约定：/	。

5.2 支付申请

咨询人在取得项目财政评审报告后即可提交项目酬金支付申请。

5.3 支付酬金正常工作酬金的支付：

5.3.1咨询人取得项目财政评审报告并完成招标工程量清单支付酬金的20%；出具跟踪审计总结报告工程并竣工验收合格后支付酬金的60%；出具竣工结算审计报告后支付酬金的20%。每次付款前咨询人应提出付款申请并出具等额增值税专用发票。

6. 合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定： 费用不调整 。

6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：若委托人要求咨询人提供超过本合同约定服务范围以外的服务，服务酬金另行协商。

6.2 合同解除

6.2.2 双方约定解除合同的条件还包括：因特殊原因导致本合同。

6.2.4 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：

7. 争议解决

7.2 调解

如果双方不能在15日内解决本合同争议，可以将其提交工程所在地相关部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请泸州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向泸州市江阳区人民法院提起诉讼。

采取诉讼方式争议解决的，违约方应还承担由此给相对方造成的一切经济损失，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、公告费、鉴定费等。

8. 其他

8. 其他

8.1 考察及相关费用咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由咨询人支付。

8.2 奖励：   /   。

8.3 保密委托人申明的保密事项和期限：与本项目有关一切文件，至招投标发布中标通知以后2年。

8.4 联络

8.4.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在7个工作日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2 委托人指定的送达接收，送达地点：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 ， 电子邮箱： / 。

咨询人指定的送达接收人，送达地点：    /       ，电子邮箱：       /      。

8.5 知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：须征求对方同意

9.补充条款

1.咨询人及其工作人员与第三方串通损害委托人或政府投资项目利益的，每发现一次，应向委托人支付违约金50000元。因此给委托人造成损失的，由咨询人按赔偿与造成损失金额200%的咨询服务费，委托人保留进一步追究咨询人民事赔偿责任和其他法律责任的权利。

2.咨询人应积极配合委托人完成财政评审工作，若因咨询人推诿、敷衍及其他消极怠工的，委托人有权按照10000元/次扣除咨询人的咨询服务费。

3.在承诺工期内不能按时完成的，按照每超过约定工期一天按5000元/天扣除。累计超过10个日历天的，视为咨询人违约，委托人有权解除协议，不支付任何费用。

4.因咨询人服务不及时、不配合，或对委托人安排的工作任务不配合技术指导及配合提供造价咨询工作，委托人将按照书面形式告知咨询人不配合，并按照10000元/次扣除结算佣金，直至扣完为止。

附录 A 服务范围及工作内容、酬金一览表

| 附录 A 服务范围及工作内容、酬金一览表服务 | 服务范围 | 工作内容 | 酬金 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务阶段 |  |  | 收费基数 | 收费标准（比例） | 酬金数额（万元） |  |
| 决策阶段 | 投资估算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 经济评价 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 | 设计概算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 施工图预算 | 编制审核调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 发承包阶段 | 工程量清单 | 编制□审核调整 |  |  |  |  |
|  | 最高投标限价 | 编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 投标报价分析 | 编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 清标报告 | 编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  | 对接财评，及时取得财评报告；该阶段要求的其他造价咨询工作。 |
| 实施阶段 | 资金使用计划 | 编制 |  |  |  |  |
|  | 工程计量与工程款审核 | 编制审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 合同价款调整 | 编制审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 工程变更、索赔、签证 | 编制审核 |  |  |  | 变更阶段需要补充报财政评审的预算资料编制及对接财评，取得财评成果文件。 |
|  | 工程实施阶段造价控制 | 编制审核 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  | 按照协议书第二条“服务范围及工作内容”要求完成工作内容的造价咨询工作。 |
| 竣工阶段 | 竣工结算 | □编制审核调整 |  |  |  |  |
|  | 竣工决算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 其他服务 | 工程造价鉴定 | □编制审核调整 |  |  |  |  |

注： 1.附录 A 中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他”项中列明。 2.实行全过程造价咨询的工程，服务范围及工作内容按上表，酬金及计取方式为：

附录 B 咨询人提交成果文件一览表

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策阶段 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 | 施工图预算编制 | 预算书 | 按合同约定 | 2份 | 合 格 |
| 发承包阶段 |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 | 招标控制价 | 预算控制价预算书 | 按合同约定 | 3份 | 合 格 |
|  | 协助提供财评报告 |  |  |  |  |
|  | 招标工程量清单 | 招标工程量清单（按财评报告编制） | 按合同约定 | 3份 | 招标工程量清单以由《泸州市建设工程商务标招标书编制系统》编制生成统一的电子商务招标文件，格式为*.ZBS的电子版为准； |
|  | 实施过程中造价咨询 | 变更项目预算书 | 按合同约定 | 3份 | 施工过程中相关造价业务提供咨询、负责变更项目预算编制及对接财评出具成果文件。 |
| 竣工阶段 | 竣工结算审计报告 | 竣工结算审计报告 | 按合同约定 | 3份 | 合 格 |
| 其他服务 |  |  |  |  |  |

附录 C委托人提供资料一览表

| 资 料 名 称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目的前期立项阶段的资料(比如立项或批复，资金来源) | 1 | 咨询合同签订后业主书面移交。包括不同版本的图纸。 |  |
| 设计施工图 | 1 |  |  |

第四部分 采购廉洁协议书

# 委托人（全称）：四川建川兴泸建筑工程有限公司

# 咨询人（全称）：重庆凯弘工程咨询有限公司

# 为加强物资采购中的廉洁建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止出现违法，违纪等不廉洁的问题，保护双方合法权益，经双方同意在签订采购合同的同时，订立本协议书。

# 一、甲方义务

# （一）不向乙方索要或接受乙方的礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

# （二）不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动。

# （三）不参加乙方组织的有可能影响公正执行的宴请等活动。

# （四）不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

# （五）不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

# （六）不接受乙方无偿提供使用的劳务和交通工具、通讯工具、 高档办公设备等。

# （七）不接受乙方的任何奖金或其他经济利益。

# （八）不向乙方索取或接受乙方任何形式的贿赂。

# 二、乙方义务

# （一）不给甲方或其他工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

# （二）不为甲方提供公款旅游或高消费健身、娱乐活动。

# （三）不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务。

# （四）不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

# （五）不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

# （六）不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等。

# （七）不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。

# （八）不以任何形式向甲方行贿。

# 三、违约责任

# （一）甲方及其工作人员违反本承诺的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

# （二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；并按合同总金额的10%支付甲方违约金，违约金数额不足人民币伍万元的按伍万元计；甲方有权解除与乙方的所有业务合同，由此所造成的的一切经济损失概由乙方承担，同时甲方有权将乙方列入甲方廉政黑名单，永久排除在甲方业务范围之外。

# 四、争议的解决

# 本协议履行过程中发生的争议，双方均应积极配合、调查核实并诚信遵守，否则双方均可向泸州市江阳区人民法院诉讼解决。采取诉讼方式解决争议的，违约方还应承担由此给守约方所造成的一切经济损失，包括但不限于诉讼费、调查费、公告费、律师费等。

# 五、其他约定：本协议由双方单位的纪检监察部门或法定代表人及委托代理人负责监督。

# 六、本协议有效期为甲乙双方签署之日起至主业务合同履行完毕止。

# 七、本协议双方签字盖章即生效，一式肆份，委托方叁份，咨询方壹份。

# （以下无正文）

# 甲方（公章）：                     乙方（公章）：

# 法人或其委托人：                  法人或其委托人：

# 2021年  月  日                    2021年  月  日