泸州市江阳区丽晶嘉年华建设项目临时用电安装工程

随机抽取公告

## 一、实施依据

本项目现通过固定下浮率的方式随机抽取中选人（承包人），诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的抽取。

二、项目概况

| 采购人 | 泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 泸州市江阳区丽晶嘉年华建设项目临时用电安装工程 |
| 采购编号 | XYJTCTCG [2021] 057号 |
| 建设地点 | 南城街道 |
| 实施时间 | 合同签订后30日历天内完成 |
| 工程规模 （和/或标准） | - 导线架设:新建10KV-3*70mm2电缆线路30米、电缆保护管6米、10KVA带电作业搭头、箱变基础等; - 配电装置:新装800kVA箱式变压器1台、变压器基础1座、横担1组、高压隔离开关1组、真空断路器带看门狗1组、电流互感器1套，高压避雷器1组、高低压电气试验、防火堵洞等; - 接地装置:避雷器1组，接地母线-50*6:40m，接地极角钢6根。 - 图纸范围内及相关技术要求的其他内容。 |
| 建设资金 | 自筹资金，已落实 |
| 其他 | / |

- 抽取内容（合同段划分）

泸州市江阳区丽晶嘉年华建设项目临时用电安装工程，一个标段。

四、资格要求

（一）一般要求：具有独立企业法人资格。

（二）资质要求：企等级不应低于（包括）:具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质，并具有承装(修、试)电力设施许可证（许可登记四级及以上）、安全生产许可证。

（三）其他要求：中选后按照施工图施工，预算编制按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其专业配套文件（其中扣除暂列金，安全文明施工费按基本费计算，规费按企业等级计取，税金按实结算），材料价格采用施工当期泸州市工程造价信息，泸州市工程造价信息中没有的，根据市场认质认价，认质认价材料不下浮。本项目无预付款、进度款，工程完工后，并经采购人合格验收，按照采购人委托的评审机构出具的评审报告金额（扣除暂列金，安全文明施工费按基本费计取，规费按企业等级计取，税金按实结算）下浮7%为结算价款，乙方提出付款申请并出具等额有效的增值税专用发票后，甲方一次性付清工程价款。
    （四）本项目不接受联合体参加抽取。

五、申请人参加抽取

（一）请有意参加本项目竞争的申请人，自本公告发出之日起到2021年9月  日在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）(http://www.lzsggzy.com)和泸州兴阳投资集团有限公司网站（www.xytzjt.cn）自行下载抽取公告及图纸。
    （二）项目业主以抽取公告公布的固定下浮率、工程图纸和合同样本为依据，按照随机抽取方式确定唯一中选人实施工程图纸范围内及指定要求内容。
    （三）本项目（合同段）项目业主采用的报价方式、报价要求、工程发包价、保证金一览表如表三。

报价方式、报价要求、工程发包价、保证金（表三）      单位：万元

| 合同段 | 报价方式 | 报价要求 | 工程发包价 | 抽取 保证金 | 履约 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工1 | 固定 下浮率 | / | 评审报告金额（扣除暂列金，安全文明施工费按基本费计算，规费按企业等级计取，税金按实结算）下浮7% | 无 | 2.00 |  |

六、工作程序

（一）提供资质条件清单

授权人提供以下资料（盖法人鲜章）的复印件参加资格审查，资格审查通过的参加随机抽取（详见附件格式）：

- 企业法人营业执照副本；
2.企业资质证书副本；
3.承装(修、试)电力设施许可证、企业安全生产许可证副本（行业未规定的

除外）；
4.省外企业需出具《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》；
5.抽取申请函、授权委托书和法定代表人身份证明原件；

6.供应商本项目管理、技术、服务人员情况表。

（二）踏勘现场（自行踏勘）

本次项目不组织单个或部分潜在申请人现场踏勘。如需踏勘现场，自行

前往施工地点。

（三）抽取程序

1.项目业主在有关监督人员的现场监督下，将事先标明数字1至X（X代表抽取申请人家数）序号的X个乒乓球一并放入密封箱内，并随意摇晃。抽取申请人按照抽取参会签到表的顺序在密封箱内随机抽取一个乒乓球，按照乒乓球上的序号确定抽取人在第二轮参加抽取的顺序（比如：抽中的乒乓球上序号为1，则该抽取申请人在第二轮抽取中第一个抽取，以此类推），第一轮抽取完成后予以登记签字确认。

2.项目业主在有关监督人员的现场监督下，将事先填写好序号的X个乒乓球一并放入密封箱内，并随意摇晃。抽取申请人按照第一轮抽取确定的顺序进行抽取，直至抽到填写序号1的乒乓球（即为中选人）为止，抽中1的单位为中选单位。

3.抽取结束后项目业主将抽取结果公布，并由监督人员和参加抽取单位授权代表人在抽取结果上签字确认。

## 七、随机抽取活动时间、地点：

1.抽取时间：2021年9月29日15:30时（北京时间）；

2.抽取地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F）。

## 八、中选通知书及合同签订

1.结果公示结束后，中选人凭介绍信到泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司领取中选通知书，否则取消中选资格。

2.领取中选通知书后2日内缴纳履约保证金2万元（大写：贰万元整）并及时签订合同。

九、联系方式

项目业主（全称）：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司

地    址：四川省泸州市江阳区张坝景区西门综合楼1F
邮    编：646000
联 系 人：张女士
联系电话：0830-6522694/6522205

传    真：/

2021年09月26日

## 附件1：

一、抽取申请函

泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 (项目业主名称)：

我方已仔细研究了“泸州市江阳区丽晶嘉年华建设项目临时用电安装工程抽取公告”及其所有附件的全部内容，在完全理解并严格遵守抽取公告的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次抽取活动。

我方声明：参加抽取抽取时所派的授权人和提供的申请材料全部符合抽取公告所列要求，并真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。拟任项目负责人不同时承担另外的工程，否则自愿放弃抽取和中选机会。

如我方中选，我方承诺：

1、我方愿意完全按照项目业主通过抽取公告、工程图纸、合同样本提出的要求及固定下浮率7%签订正式合同，并在30日历天内按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。

3、本申请函属于合同文件的组成部分。

以上为我方参加抽取的申请，如违反，则自行承担相应法律责任，自愿按照相关规定接受处罚，并无条件接受半年内四川省范围内市场禁入处理。

抽取申请人：                   （盖单位章）

拟任项目负责人：                （签字）

地址：

联系方式：

年    月    日

附件2：

二、授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 泸州市江阳区丽晶嘉年华建设项目临时用电安装工程抽取申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

抽取申请人：                  （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

年    月    日

注：1.如法定代表人参加的，不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。
    2.如授权代表参加的，必须提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

附件3：

三、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 拟在本合同任职 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  | 职称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 职称专业 | 级别 |  |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 主要人员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各竞标单位应把拟派往本项目的专业技术人员按照本表类别进行完善。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

附件4：其他证明材料

- 企业法人营业执照副本；

- 企业资质证书副本；
3.承装(修、试)电力设施许可证、企业安全生产许可证副本（行业未规定的除外）；
4.省外企业需出具《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》。

## 附件5：合同（草案）

泸州市江阳区丽晶嘉年华建设项目

临时用电安装工程

合同编号：

签订日期：   年  月  日

签订地址：泸州市江阳区

建设单位：               （以下简称甲方）

施工单位：               （以下简称乙方）

为搞好工程建设，明确甲、乙双方的责任、权利和义务，根据国家对电气专业的有关规定，经双方自愿、平等协商一致，订立以下合同条款，甲、乙双方共同遵守，严格执行。

一、工程名称：泸州市江阳区丽晶嘉年华建设项目临时用电安装工程

二、工程地点：江阳区南城街道

三、工程范围及内容:

（1）导线架设：新建10KV-3*70mm2电缆线路30米、电缆保护管6米、

10KVA带电作业搭头、箱变基础等；

- 配电装置：新装800kVA箱式变压器1台、变压器基础1座、横

担1组、高压隔离开关1组、真空断路器带看门狗1组、电流互感器1套，高压避雷器1组、高低压电气试验、防火堵洞等；

- 接地装置：避雷器1组，接地母线-50*6:40m，接地极角钢6根。

- 图纸范围内及相关技术要求的其他内容。

四、签约合同价：暂定    元，含税价。（大写：    ），最终结算按照甲方委托的评审机构出具的评审报告金额（扣除暂列金，安全文明施工费按基本费计算，规费按企业等级计取，税金按实结算）下浮7%后作为结算价款进行支付。

五、材料和设备的供应：本工程材料由乙方提供，乙方负责提供符合国家标

准或行业标准的合格材料。

六、竣工日期：合同签订后30日历天。

七、工程质量及保修范围和条件：符合国家《GB50168-2006》《GB50173-2006》

建筑电气工程施工质量验收规范。

八、安全施工：乙方在施工现场必须做好安全防护措施，消除事故隐患，施工过程中如果发生机械损坏、人员伤亡事故，由乙方负责处理，由此产生的全部责任和费用概由乙方承担。乙方应为现场施工人员购买意外伤害保险，并保证现场施工作业人员具备相应岗位上岗作业证。

九、工程价款的确定、支付和结算方式：

9.1工程价款的确定：以甲方委托的评审机构按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其专业配套文件工程计价，材料价格采用施工当期同期泸州市工程造价信息，泸州市工程造价信息中没有的，根据市场认质认价，认质认价材料不下浮。

9.2价款支付和结算：乙方完成工作，并经甲方及供电公司合格验收并顺利通电后，按照甲方委托的评审机构出具的评审报告金额（扣除暂列金，安全文明施工费按基本费计算，规费按企业等级计取，税金按实结算）下浮7%为结算价款，乙方提出付款申请，移交竣工资料并出具等额有效的增值税专用发票后，甲方在15个工作日内一次性付清工程价款。

十、相关权利及义务

10.1.甲方在验收时对不符合质量要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

10.2.甲方在合同规定期限内履行付款责任。

10.3.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

10.4.甲方有义务并指派专人积极配合乙方进行交货及验收工作。

指派人员：                  电话：

10.5.乙方有权按照合同约定要求甲方及时支付相应合同款项。

10.6.乙方提供的工程质量符合规范要求，对实施的内容承担质量保证责任。

10.7.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

指派人员：                  电话：

双方互相协作事宜：工程双方通力合作，确保工程质量和进度。工程验收合格顺利通电后，由乙方编制竣工资料一式两份交甲方留存。

十一、双方违约责任

甲方违约责任

1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，只顺延工程工期；

2.因甲方原因在施工过程中终止合同，甲方应结清乙方已施工部分工程费用；

3.因甲方未按照合同约定付款，每延期一日，向对方支付100元的违约金（违约金累计：签约合同价的20%）。

乙方违约责任

1.由于乙方原因，延期竣工，每延期一日，乙方应支付甲方500元的违约金（违约金累计：签约合同价的20%）；超过 7  日仍未完成的，甲方有权解除合同，并要求乙方按签约合同价的20%向甲方支付违约金。

2.因乙方原因导致合同无法继续履行时，应5日内通知甲方并办理合同解除协议，并由乙方赔偿甲方签约合同价20%的违约金；

3.因乙方施工造成甲方的物品损坏的，乙方应负责恢复原状或赔偿损失；

4.因乙方违反安全施工规范所造成的罚款和赔偿费用，乙方同意在履约保证金及工程结算款中扣除；

5.因乙方原因造成工程质量问题由乙方全部承担，工期不得顺延；

6.因乙方原因造成双方人员或第三人人身和财产损失的，由乙方承担所有责任，并赔偿全部损失；

7.乙方人员应持证上岗，作业等过程中发生的安全责任自行承担。

十二、合同争议

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。协商调解不成时，双方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因一方违约，相对方为实现债权而遭受的损失等费用由违约方承担，损失费用包括但不限于律师费、诉讼费、公告费、鉴定费等。

十三、合同解除和终止

1.有下列情形之一的可以解除合同：

（1）甲乙双方协商一致；

（2）因不可抗力致使合同无法履行；

（3）因一方违约致合同目的无法实现的；

（4）乙方不履行合同承诺，经甲方催告后仍不执行的。

2.甲方双方履行完本合同全部义务，工程已办理移交手续，工程竣工结算价

款支付完毕，本合同即告终止。

十四、通知和送达

1.任何一方向对方发出的通知或其他往来文件（以下简称“往来文件”），

应按照本条款记载的另一方的联系方式，用特快、挂号信、传真、电子邮件或专人送达方式发出，并在下述条件下送达生效：

1.1以特快专递或挂号信方式发出的，以收件人签收日为送达日；收件人未

签收的，以寄出日后的第五个工作日视为送达。

1.2以传真或电子邮件方式发出的，以发出方收到传真或电子邮件

发出确认回执时视为送达。

1.3如对方不在的，由对方公司职工签收，若对方拒绝签收的，由两名送达

工作人员签字见证，留置送达。

同时采用上述几种方式的，以其中最快到达对方的为准。

- 本条款项下的联系方式发生变更，变更方应及时书面通知另一方。另一方

在收到有关变更前的联系方式所发出的往来文件视为有效。

3.本合同所载地址也是司法机关司法文书送达地址。

十四、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不

能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；双方可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十五、本合同经双方法定（授权）代表签章并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，工程完工并验收交付使用后自然终止。

十六、本合同壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份。如有变更事项，

双方另行协商。

甲方：                              乙方：

法定代表人                          法定代表人

或委托代理人：                      或委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

经办人：                            经办人：

开户银行：                          开户银行  ：

帐   号 ：                          帐  号  ：

附件：

工程廉洁协议书

为加强工程项目中的廉洁建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止出现违法、违纪等不廉洁的问题，保护双方合法权益，经双方同意在签订合同的同时，订立本协议书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及有关规定。

(二)严格执行合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本协议条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境，旅游等提供方便等。

（四）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程监理业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在监理中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本承诺的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；并按合同总金额的10%支付甲方违约金，数额不足人民币伍万元的按伍万元计；甲方有权解除与乙方的所有业务合同，由此所造成的的一切经济损失概由乙方承担，同时甲方有权将乙方列入甲方廉政黑名单，永久排除在甲方业务范围之外。

第五条 争议的解决

本协议履行过程中发生的争议，双方均应积极配合、调查核实并诚信遵守，否则双方均可向泸州市江阳区人民法院诉讼解决。采取诉讼方式解决争议的，违约方还应承担由此给守约方所造成的一切经济损失，包括但不限于诉讼费、调查费、公告费、律师费等。

第六条 其他约定：本协议由双方单位的纪检监察部门或法定代表人及委托代理人负责监督。

第七条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至主业务合同履行完毕止。

第八条 本协议双方签字盖章即生效，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

（以下无正文）

甲方：                                 乙方：

法定代表人                             法定代表人

或委托代理人：                         或委托代理人：

日期：    年   月   日                 日期：   年   月   日